|  |  |
| --- | --- |
| **Задача, която трябва да се изпълни първо** | **Зависима задача** |
| 2. целева група | 3. функционалности |
| 2. целева група | 4. Определяне на ресурси |
| 1. Планиране | 8. Проектиране |
| 9. Проектиране | 18. Разработка |
| 18. Създаване на Шаблон по графичен модел | 21. HTML на конкретните страници |
| 21. HTML на конкретните страници | 22. Свързване на страниците в Меню |
| 17. Разработване | 23. Тестване |
| 23. Тестване | 24. Публикуване |